PHẦN MỀM KẾ TOÁN PRO v16.0.0

KẾ HOẠCH NÂNG CẤP TOÀN DIỆN

Mục tiêu: Từ 6.5/10 → 9.5/10

Ngày lập: 06/06/2026  |  Thời gian thực hiện: 6 tháng

# I. ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG

## 1.1 Điểm mạnh hiện có

- Kiến trúc phân lớp rõ ràng: models / views / controllers / services

- Bảo mật: audit log, phân quyền, mã hóa dữ liệu

- Báo cáo tài chính theo Thông tư 99/2025

- Có hệ thống test (unit + integration)

- Backup và đồng bộ qua rclone

- Quy mô lớn: 206 file Python, 31 bảng database, 77MB

## 1.2 Điểm yếu cần khắc phục

| Vấn đề | Mức độ | Ảnh hưởng |
| --- | --- | --- |
| sqlite3.Row không có .get() — thiếu lớp DAO chuẩn | 🔴 Cao | Lỗi âm thầm, khó debug |
| allowed_fields trong update() không đồng bộ khi thêm field mới | 🔴 Cao | Dữ liệu không lưu đúng |
| Bảng customers 0 dòng, customer_history 29 dòng | 🟡 Trung bình | Thiết kế DB không nhất quán |
| ui/tabs và views/tabs song song nhau | 🟡 Trung bình | Nhầm lẫn khi bảo trì |
| invoice_queue 39 dòng > invoices 37 dòng | 🟡 Trung bình | Có thể có dữ liệu kẹt |
| Thiếu type hints và docstring đồng bộ | 🟠 Thấp | Khó onboard developer mới |
| Chưa có CI/CD pipeline hoàn chỉnh | 🟠 Thấp | Rủi ro khi deploy |

# II. LỘ TRÌNH 6 THÁNG

| Giai đoạn | Thời gian | Mục tiêu | Điểm dự kiến |
| --- | --- | --- | --- |
| Giai đoạn 1: Nền tảng | Tháng 1-2 | Sửa lỗi cốt lõi, chuẩn hóa DB & DAO | 7.5/10 |
| Giai đoạn 2: Kiến trúc | Tháng 3-4 | Tái cấu trúc code, bổ sung test coverage | 8.5/10 |
| Giai đoạn 3: Hoàn thiện | Tháng 5-6 | UX/UI, hiệu năng, CI/CD, tài liệu | 9.5/10 |

## GIAI ĐOẠN 1 — Nền tảng vững chắc (Tháng 1-2)

1. Chuẩn hóa lớp truy cập Database (DAO Pattern)

Vấn đề: sqlite3.Row không hỗ trợ .get() gây lỗi âm thầm như đã gặp.

- Tạo BaseModel với phương thức to_dict() chuẩn hóa toàn bộ kết quả truy vấn

- Tất cả model kế thừa BaseModel, không còn truy cập sqlite3.Row trực tiếp

- Thêm row_factory = sqlite3.Row thống nhất trong Database.get_connection()

2. Đồng bộ allowed_fields tự động

Vấn đề: Thêm field mới (sale_source) nhưng quên cập nhật allowed_fields trong update().

- Dùng PRAGMA table_info() để lấy danh sách cột động thay vì hardcode

- Viết unit test cho mỗi field: đảm bảo update() lưu đúng tất cả cột

3. Dọn dẹp cấu trúc thư mục

- Gộp ui/tabs và views/tabs thành một — chọn views/tabs làm chuẩn

- Xử lý invoice_queue tồn đọng: kiểm tra 39 - 37 = 2 bản ghi chưa xử lý

- Kích hoạt bảng customers hoặc migrate dữ liệu từ customer_history

## GIAI ĐOẠN 2 — Kiến trúc sạch (Tháng 3-4)

1. Tăng test coverage lên 70%+

- Viết test cho tất cả hàm update() trong models/

- Test tích hợp: tạo hóa đơn → sửa → xóa → kiểm tra DB

- Test edge cases: sqlite3.Row, giá trị None, chuỗi rỗng

2. Thêm type hints và docstring

- Toàn bộ function trong models/ và services/ có type hints

- Docstring theo chuẩn Google Style hoặc NumPy Style

- Chạy mypy để kiểm tra type errors

3. Tách biệt Business Logic khỏi UI

- invoice_tab.py không được gọi Product.update_stock() trực tiếp

- Tất cả logic nghiệp vụ nằm trong services/invoice_service.py

- UI chỉ gọi service, không gọi model trực tiếp

## GIAI ĐOẠN 3 — Hoàn thiện (Tháng 5-6)

1. Cải thiện UX/UI

- Thêm loading indicator khi thao tác DB lâu

- Validation real-time trên form nhập liệu

- Thông báo lỗi rõ ràng thay vì messagebox.showerror(str(e))

- Keyboard shortcuts cho thao tác thường dùng

2. Hiệu năng Database

- Thêm index cho các cột tìm kiếm thường dùng: buyer_name, phone, created_date

- Dùng connection pooling thay vì mở/đóng connection mỗi lần truy vấn

- Cache danh sách sản phẩm và khách hàng trong memory

3. CI/CD và Deployment

- Hoàn thiện GitHub Actions: chạy pytest tự động khi push

- Tự động build .exe với PyInstaller khi tạo release

- Script migration database tự động khi nâng cấp version

- Auto-backup trước mỗi lần cập nhật

# III. CHI TIẾT TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ

| Tiêu chí | Hiện tại | Mục tiêu | Việc cần làm |
| --- | --- | --- | --- |
| Kiến trúc & thiết kế | 6/10 | 9/10 | DAO pattern, tách UI/logic, dọn thư mục |
| Độ ổn định | 6/10 | 9/10 | Xử lý lỗi chuẩn, test coverage 70%+ |
| Bảo trì code | 6/10 | 9.5/10 | Type hints, docstring, allowed_fields tự động |
| Tính năng | 7/10 | 9/10 | Đồng bộ tính năng, UX cải thiện |
| Hiệu năng | 6/10 | 9/10 | Index DB, connection pool, cache |
| Bảo mật | 7/10 | 9/10 | Audit log đầy đủ, input validation |
| Tài liệu | 4/10 | 9/10 | README, docstring, hướng dẫn cài đặt |
| CI/CD | 5/10 | 9/10 | GitHub Actions hoàn chỉnh, auto-build |
| TỔNG | 6.5/10 | 9.5/10 |  |

# IV. VIỆC LÀM NGAY (Tuần 1)

Đây là 5 việc ưu tiên cao nhất, có thể thực hiện ngay không cần kế hoạch dài:

| # | Việc làm | Thời gian | Tác động |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sửa tất cả inv.get() → try/except trong toàn bộ codebase | 1 giờ | 🔴 Ngăn lỗi âm thầm |
| 2 | Cập nhật allowed_fields dùng PRAGMA table_info() động | 2 giờ | 🔴 Không bao giờ quên field |
| 3 | Gộp ui/tabs vào views/tabs, xóa thư mục trùng | 2 giờ | 🟡 Giảm nhầm lẫn |
| 4 | Thêm index: CREATE INDEX ON invoices(buyer_name, created_date) | 30 phút | 🟡 Tăng tốc tìm kiếm |
| 5 | Xử lý invoice_queue tồn đọng | 1 giờ | 🟡 Dữ liệu sạch |

"Phần mềm tốt không phải viết một lần — mà được cải tiến liên tục."

Kế hoạch lập bởi Claude | 06/06/2026